| Elemento del Plan | Descripción Resumida |
| --- | --- |
| 1. Descripción del Proyecto | Construcción de un puente urbano con el objetivo de mejorar la conectividad y reducir la congestión. |
| 2. Roles y Responsabilidades | Gerente de Proyecto y equipo de adquisiciones coordinan los contratos y proveedores. |
| 3. Requerimientos de Abastecimientos | Materiales: acero, concreto, sistemas de iluminación; Servicios: ingeniería, supervisión. |
| 4. Descripción del Producto o Servicio | Puente urbano moderno con carriles, ciclovías y aceras, cumpliendo estándares de seguridad y calidad. |
| 5. Tipos de Contratos | Precio Fijo para materiales y construcción; Tiempo y Materiales para servicios especializados. |
| 6. Documentos de Abastecimiento | RFP para servicios; RFQ para materiales, con selección basada en costo y calidad. |
| 7. Alcance del Proyecto | Diseño, construcción y puesta en marcha del puente con restricciones de espacio y tráfico. |
| 8. Supuestos | Cumplimiento de plazos y estabilidad de precios de materiales. |
| 9. Métricas | Cumplimiento de cronograma, control de costos, calidad del trabajo y evaluación mensual de proveedores. |
| 10. Lista de Proveedores Precalificados | Basada en experiencia, capacidad técnica y solvencia financiera. |
| 11. Riesgos de Abastecimiento | Fluctuación de precios, escasez de mano de obra y retrasos en la entrega. |
| 12. Políticas de Abastecimiento | Licitaciones abiertas y procesos transparentes bajo leyes locales. |
| 13. Restricciones | Limitaciones de espacio, tráfico y condiciones climáticas que afectan el cronograma. |
| 14. Supuestos Específicos | Disponibilidad de equipo y obtención de permisos en fechas previstas. |
| 15. Relación con Otros Proyectos | Coordinación con proyectos adyacentes como modernización de carreteras. |
| 16. Jurisdicción Legal y Moneda | Regido por leyes locales con contratos en moneda nacional. |
| 17. Otras Materias de Interés | Sostenibilidad, seguridad, salud y participación comunitaria. |

| Elemento | Descripción | Peso |
| --- | --- | --- |
| 1 | Breve Descripción del Proyecto: describe objetivos, incluye gráfico de ubicación y/o layout y/o imagen de apoyo. | 5 |
| 2 | Roles y responsabilidades de los stakeholders clave en las adquisiciones y contratos. | 0,1 |
| 3 | Describe qué abastecimientos serán requeridos. | 0,1 |
| 4 | Cuando serán requeridos: fecha, mes, fase, etc. | 0,1 |
| 5 | Entrega una breve descripción del producto o servicio requeridos. | 0,1 |
| 6 | Tipos de contratos que serán necesarios: Precio Fijo, Costo Reembolsable, Precios Unitarios, Tiempo y Materiales, u Otros? | 0,2 |
| 7 | Tipo de documento de abastecimiento que será utilizado: RFP, RFQ, etc. Entrega justificación. | 0,1 |
| 8 | Describe y explica el tipo de Enunciado del Alcance: Desempeño, Funcional o de Diseño. | 0,1 |
| 9 | Restricciones: restricciones que podrían impactar los procesos o las decisiones de los abastecimientos (al menos 3) | 0,1 |
| 10 | Supuestos: supuestos específicos que se han realizado para las adquisiciones (al menos 3). | 0,1 |
| 11 | Métricas: describe las métricas que se emplearán para gestionar contratos (al menos 3). | 0,3 |
| 12 | Jurisdicción legal y moneda, estimaciones independientes. | 0,1 |
| 13 | Lista de proveedores pre-calificados. | 0,1 |
| 14 | Interrelaciones entre Proyectos: otros proyectos que pudieran beneficiarse o estar afectados por los abastecimientos de este proyecto. | 0,1 |
| 15 | Riesgos de los Abastecimientos: describe brevemente cualquier riesgo que pudiera requerir alguna acción previa a la firma de cualquier contrato u orden de compra. Probabilidad, Impacto, Estrategia de Respuesta (al menos 3). | 0,1 |
| 16 | Políticas de los Abastecimientos: listado de documentos estandarizados para los abastecimientos que serán utilizados para este proyecto. | 0,1 |
| 17 | Otras materias de interés: incluye algunos otros temas relevantes (permisos, sustentabilidad, seguridad y salud, comunidad, etc.). | 0,1 |
|  | Total Puntos | 7 |